附件3

重大风险危险源公告栏（工程建设项目—示例）

	序号 
	危险源名称
	类别
	作业
区域（所在部位）
	危险源级别
	风险等级
	可能导致的后果
	控制措施（含应急措施）
	现场管控责任人/联系电话

	1 
	起重机械设备自身的安装、拆卸作业 
	 设备

设施类
	塔机（213.1m施工平台）
	  重大
	重大
	物体打击、起重伤害、高处坠落 
	工程技术措施：设置隔离区。

管理措施：生产设备、设施安全管理办法，特种设备安全管理办法，特种作业人员和特种设备作业人员安全管理办法，班组六项循环制度，危险性较大的单项工程管理办法；起重机械安全操作规程，塔机司机安全操作规程。

教育培训措施：做好班前安全教育及交底。

个体防护措施：佩戴安全帽。

应急处置：组织对机械设备事故应急预案，高处坠落现场处置方案，起重伤害现场处置方案，物体打击现场处置方案的培训和演练。

监测监控：无。 
	张XX

13811111 

	2 
	开挖深度超过5m（含）的深基坑作业
	 作业

活动类
	提水泵站基坑
	 重大
	重大 
	坍塌、  高处坠落 
	工程技术措施：按设计和施工方案遵循“分层开挖，严禁超挖”的原则，开挖过程中对变形进行监测。

管理措施：生产设备、设施安全管理办法，防汛安全管理办法，应急监测与预警管理办法，班组六项循环制度，紧急避险管理办法，安全技术措施管理办法，危险性较大的单项工程管理办法。
教育培训措施：做好班前安全教育及交底。

个体防护措施：佩戴安全帽。

应急处置：组织对基坑坍塌事故专项应急预案，高处坠落现场处置方案培训演练。

监测监控：设置位移沉降监测点定期开展监测，超过警戒值及时报警和采取措施。 
	 李XX

13011111


监督责任人：王XX   13577777       组织管控责任人：赵XX  18366666         XXX水利建筑公司
XXX监督检查问题台账（模版）

检查日期：

	序号
	项目名称
	责任单位
	责任单位性质
	问题描述
	问题

定性

（严重、一般）
	是否为重大安全事故隐患
	整改措施及

要求

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


检查人签字：                                                                    被检查单位负责人签字：

生产安全事故快报表（模版）
填报单位：                                   填报时间：年  月  日

	事故发生时间
	 
	事故发生地点
	

	事故单位
	名称
	 

	
	类型
	

	
	主要负责人
	

	
	联系方式
	 

	
	上级主管部门（单位）
	

	事故工程概况
	名称
	

	
	开工时间
	

	
	工程规模
	

	
	项目法人
	名称
	

	
	
	上级主管部门
	

	
	设计单位
	名称
	

	
	
	资质
	

	
	施工单位
	名称
	

	
	
	资质
	

	
	监理单位
	名称
	

	
	
	资质
	

	
	竣工验收时间
	
	

	
	投入使用时间
	
	

	伤亡人员基本情况
	

	事故简要经过
	

	事故已经造成和可能造成的伤亡人数，初步估计事故造成的直接经济损失
	

	事故抢救进展情况和采取的措施
	

	其他有关情况
	


安全生产举报奖励公告牌（参考样式）

安全生产，人人有责；社会共治，人人尽责。欢迎您举报身边的安全生产违法行为或重大事故隐患。经核查属实，将给予奖励。

举报受理单位：辽宁省水利厅       举报投诉电话：024-62181308；12350；12345

举报受理邮箱：lnsljd@163.com      举报受理地址：沈阳市和平区光荣街十四纬路五号

